Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

^х,^

на проведение научно-исследовательской (опытно-конструкторской, технологической) работы

- Тема   НИР:    "Разработка   технологий   массовой       проверки   экспериментальных   умений
выпускников  (в  т.ч.,  в  процедуре  ЕГЭ)  на  базе  компьютерного  УМК  «Школьная  физика.
Электродинамика»"

- Характер     НИР     (фундаментальное     научное     исследование,     прикладное     научное
исследование, экспериментальная разработка):  прикладное научное исследование, опытно-
конструкторская разработка

- Основание для проведения НИР: Контракт с АМС г. Владикавказа

- Направление научной деятельности вуза (организации), по которому проводится НИР:

Исследование и разработка автоматизированных систем сбора и обработки технологической информации

5.	Приоритетное    направление    науки    и    техники,    по    которому    проводится    НИР:

Информационно-телекоммуникационные технологии и электроника.

- Коды темы по ГРНТИ:

- Ключевые   слова   и   словосочетания,   характеризующие  тематику   НИР   и   ожидаемые
результаты (продукцию): интерактивный программный комплекс, методическое обеспечение,
мультимедиа, тестирование, электродинамика.

9.	Сроки проведения: начало - 01.04.2007 г., окончание - 31.03.2008 г.

10.	Плановый объем средств на проведение НИР (руб.): 450000 руб. (четыреста пятьдесят тысяч
рублей) рублей

- Имеющийся научный задел: выполнены исследования по технологии программирования
гипертекстовых справочников в различных предметных областях, проектные исследования и
разработка виртуальных учебно-методических комплексов лабораторных работ.

- Цели, содержание и основные требования к проведению НИР: повышение эффективности
усвоения знаний; разработка специальных модулей программного (виртуального) комплекса для
изучения школьного курса физики в режиме индивидуального обучения и тестирования.

- Ожидаемые   результаты   НИР:   создание  универсального  программного   комплекса  для
интерактивной   поддержки   индивидуального   процесса   обучения   и   овладения   комплексом
экспериментальных навыков школьного курса физики.

- Научная,   научно-техническая   и   практическая   ценность   ожидаемых   результатов;
технико-экономические   показатели:   отработка   методики,   создание   компьютерного   УМК,
интенсификация и повышение уровня организации индивидуального обучения в школьном курсе
физики.

- Предполагаемое   использование   результатов    (продукции):    полученные   результаты,

5

рекомендации   и   методики   будут   предложены   школам   г.   Владикавказа  и   Республики   для организации процесса подготовки к ЕГЭ и индивидуального обучения школьному курса физики.

16.	Предполагаемое     использование     результатов     работы     в     учебном     процессе:

непосредственное, прямое использование в процессе обучения.

17.	Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании

НИР: заключительный отчет с выводами и рекомендациями, инсталляционный пакет с ПО.

ЗАКАЗЧИК: Начальник образования

уп

ения ^

Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по теме:

"Разработка технологий массовой проверки экспериментальных умений выпускников (в т.ч., в процедуре ЕГЭ) на базе компьютерного УМК «Школьная

физика. Электродинамика»"

| №№ п/п | Наименование этапов работ | Срок выполнения работ | Расчетная цена этапа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка модуля математического моделлера для виртуального тренажера с учетом специфики целей | 01.04.2007-30.06.2007 г. | 37500 |
| 2 | Программная сборка модулей УМК в единую оболочку, корректировка их взаимодействия | 01.07.2007-30.09.2007 г. | 37500 |
| 3 | Испытания опытного образца УМК на подотделении СКГМИ, доводка до рабочего состояния | 01.10.2007-31.12.2007г. | 37500 |
| 4 | Отработка методики использования УМК в составе муниципального диагностического центра (МДЦ) | 01.01.2008-31.03.2008г. | 37500 |

САЗЧИК: Начальник управления зования АМС г. Владикавказа

Джанаев М.Х.

Приложение 3.

СМЕТА

Доходов и расходов по теме:

"Разработка технологий массовой проверки экспериментальных умений выпускников (в т.ч., в процедуре ЕГЭ) на базе компьютерного УМК «Школьная физика. Электродинамика»"

|  | Наименование расходов | Коды бюджетной классификации | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы | 0732020101001 0000130 | 150000,00 |
|  | Расходы | 800 | 150000,00 |
| 1. | Заработная плата | 073 0 00 00000 00 0000 211 | 11886,00 |
| 2. | Начисления на оплату труда | 07300000000000000213 | 3114,00 |
| 3. | Командировки | 073 0 00 00000 00 0000 212,222,226 | 15000,00 |
| 4. | Прочие услуги | 073 0 00 00000 00 0000 226 | 85000,00 |
| 5. | Увеличение стоимости основных средств | 07300000000000000310 | 12500,00 |
| 6. | Косвенные расходы | 073 0 00 00000 00 0000 221,222,223,290 | 22500,00 |

ЗАКАЗЧИК: Начальник управления ^Владикавказа

Джанаев М.Х.

(Ф.И.О.)

2007г.