Согласовано:	Утверждаю:

Г.Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство облицовки лестницы на спуске реки Терек ул.Слесаревского

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 365 876,00 руб.

- Средства  на оплату труда 66272 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-01-008-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями при ширине большей стороны камня до 150 мм-площадки и лестница | 100 м2 поверхности облицовки | 1,553 | 29533,37 | 24404,27 | 1949,93 288,12 | 45865 | 37900 | 3028 447 | 1966,5 3053,9745 | 24,54 38,1106 |
| 2 | СЦМ-412-1563 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 20 | м2 | 155,3 | 260,38 |  |  | 40437 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР15-01-037-2 | Облицовка крышки парапета базальтовыми плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,075 | 26756,31 | 16541,00 | 6579,10 2317,10 | 2007 | 1241 | 493 174 | 1390 104,25 | 210,86 15,8145 |
| 4 | СЦМ-412-1565 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 30 | м2 | 7,5 | 312,39 |  |  | 2343 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР15-01-008-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями при ширине большей стороны камня до 150 мм-арки | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 | 29533,37 | 24404,27 | 1949,93 288,12 | 591 | 488 | 39 6 | 1966,5 39,33 | 24,54 0,4908 |
| 6 | СЦМ-412-1565 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня: плиты декоративные на основе природного камня: тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина, мм 30 | м2 | 2,04 | 312,39 |  |  | 637 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-02-041-1 | Ограждение лестничных площадок перилами 402,86 = 503,90 - 13 259,65 x 0,00762 | 100 м перил | 0,14 | 402,86 | 292,98 | 109,88 7,30 | 56 | 41 | 15 1 | 28,78 4,0292 | 1,17 0,1638 |
| 8 | СЦМ-412-1576 | Плиты декоративные на основе природного камня. Тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм | м2 | 1,68 | 456,39 |  |  | 767 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР30-01-010-1 | Устройство монолитных парапетов | 100 м3 бетона в деле | 0,062 | 97771,48 | 3406,92 | 5807,28 826,98 | 6062 | 211 | 360 51 | 319 19,778 | 49,99 3,0994 |
| 10 | ТЕР30-01-011-1 | Установка арматурных сеток в монолитный парапет 533,09 = 26 714,85 - 26 181,76 | 1 т арматуры | 0,07 | 533,09 | 499,49 |  | 37 | 35 |  | 48,4 3,388 |  |
| 11 | СЦМ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0,07 | 8024,15 |  |  | 562 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР15-02-037-1 | Устройство каркаса из сетки 274,27 = 2 077,06 - 4 982,16 x 0,36 - 7 084,94 x 0,0013 | 100 м2 | 0,915 | 274,27 | 263,79 | 10,48 2,49 | 251 | 241 | 10 2 | 24,98 22,8567 | 0,21 0,1922 |
| 13 | СЦМ-101-0870 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 оцинкованная | м2 | 91,5 | 2,21 |  |  | 202 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-01-008-4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями -стен парапета 27 131,30 = 29 533,37 - 97,69 x 12,62 - 11,22 x 25,23 - 303,54 x 2,55 - 149,48 x 0,75 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,915 | 27131,30 | 24404,27 | 434,00 288,12 | 24825 | 22330 | 397 264 | 1966,5 1799,3475 | 24,54 22,4541 |
| 15 | СЦМ-412-1394 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня толщ.25 мм | м2 | 91,5 | 103,01 |  |  | 9425 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР15-03-003-2 (прим.) | Установка каменных балясин | 1 деталь | 44 | 81,53 | 62,61 | 2,69 0,24 | 3587 | 2755 | 118 11 | 6,15 270,6 | 0,02 0,88 |
| 17 | Счет №8 от 16.06.2010г. | Балясины (1000:5,45) | шт | 44 | 183,49 |  |  | 8074 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-09-004-2 (прим.) | Установка тумб 2 083,12 = 7 733,94 - 34 036,68 x 0,014 - 23 681,22 x 0,0124 - 6 594,10 x 0,012 - 1 743,59 x 0,05 - 13 259,65 x 0,005 - 67,35 x 4 - 674,64 x 5,66 - 549,89 x 0,65 - 21 369,02 x 0,00947 - 2,24 x 0,18 | 100 шт. | 0,04 | 2083,12 | 1839,18 | 243,94 9,32 | 83 | 74 | 10 | 187,48 7,4992 | 2,21 0,0884 |
| 19 | Счет №8 от 16.06.2010г. | Тумбы базальтовые (4500:5,45) | шт | 4 | 825,69 |  |  | 3303 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 149114 | 65316 | 4470 956 | 5325,05 | 81,29 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 149114 | 65316 | 4470 956 | 5325,05 | 81,29 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 149114 | 65316 | 4470 956 | 5325,05 | 81,29 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 79329 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 4470 |  | 4470 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 66272 | 65316 | 956 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 69633 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 65 859,00) |  |  |  |  |  |  |  | 69152 |  |  |  |  |
| 118,00% ФОТ (от 42,00) |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 110,00% ФОТ (от 297,00) |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 74,00) |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36557 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 65 859,00) |  |  |  |  |  |  |  | 36222 |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 42,00) |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 297,00) |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 74,00) |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 255304 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 149114 | 65316 | 4470 956 | 5325,05 | 81,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 69633 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 36557 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 255304 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (255 304,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 1365876 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1365876 |  |  |  |  |