Согласовано:                                                                                                            Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«________»  Гадиев Э.Б.

Капитальный ремонт дорожного покрытия г. Владикавказа

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ул,Камалова (от ул.Чкалова до ул. Чапаева)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 6 394 117,00 руб.

- Средства  на оплату труда 48354 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000 г.

С пересчетом на 4 кв.2009г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3-разборка бордюра | 1000 м3 грунта | 0,17 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 880,17 | 1060 | 48 | 1009 150 | 31,77 5,4009 | 55,8 9,486 |
| 2 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 10 км | тн | 370 | 15,48 |  | 15,48 | 5728 |  | 5728 |  |  |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,2 | 2669,47 | 2669,47 |  | 534 | 534 |  | 297,6 59,52 |  |
| 4 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,54 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 5221 | 927 | 4294 291 | 179,8 97,092 | 45,63 24,6402 |
| 5 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 25 | 967,72 | 44,44 | 7,41 | 24193 | 1111 | 185 | 4,53 113,25 | 0,1 2,5 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 45 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 15691 | 2000 | 333 | 4,53 203,85 | 0,1 4,5 |
| 7 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,54 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1201 | 1201 |  | 248 133,92 |  |
| 8 | ССЦ-2003г. | Транспортировка грунта на 10 км | тн | 108 | 15,48 |  | 15,48 | 1672 |  | 1672 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 3,278 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 178781 | 1147 | 18729 2622 | 37,29 122,2366 | 49,92 163,6378 |
| 10 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -49,17 | 282,18 |  |  | -13875 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -619,542 | 233,74 |  |  | -144812 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 462,2 | 134,84 |  |  | 62323 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -3,278 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | -52504 |  | -4233 -605 |  | 12,55 -41,1389 |
| 14 | ТЕР27-03-004-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1,5 | 35300,33 | 688,37 | 2517,69 368,11 | 52950 | 1033 | 3777 552 | 62,24 93,36 | 22,46 33,69 |
| 15 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня-отсев | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,64 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 6248 | 369 | 5854 551 | 24,19 39,6716 | 20,6 33,784 |
| 16 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 206,64 | 78,25 |  |  | 16170 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 9,45 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 30664 | 4003 | 24249 3033 | 38,3 361,935 | 19,12 180,684 |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,102 | 2565,31 |  |  | 262 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 912,87 | 347,02 |  |  | 316784 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 9,45 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 148 | 38 | 110 | 0,36 3,402 |  |
| 21 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,053 | 2565,31 |  |  | 136 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 457,38 | 347,02 |  |  | 158720 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 12 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 60096 | 8874 | 1043 127 | 76,08 912,96 | 0,72 8,64 |
| 24 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 54 | 1884,74 |  |  | 101776 |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-разборка а/бетона | 1000 м3 грунта | 0,075 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 753 | 29 | 722 129 | 43,62 3,2715 | 125,48 9,411 |
| 26 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2; ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 м3 грунта | 0,07 | 2669,47 | 2669,47 |  | 187 | 187 |  | 297,6 20,832 |  |
| 27 | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,15 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,30 538,20 | 1450 | 258 | 1193 81 | 179,8 26,97 | 45,63 6,8445 |
| 28 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,22 | 2224,56 | 2224,56 |  | 489 | 489 |  | 248 54,56 |  |
| 29 | ССЦ-2003г. | Транспортировка лишнего грунта на 10 км | тн | 194 | 15,48 |  | 15,48 | 3003 |  | 3003 |  |  |
| 30 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева 561,88 = 5 184,19 - 265,65 x 17,4 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 15 | 561,88 | 255,05 | 302,37 44,84 | 8428 | 3826 | 4536 673 | 26,24 393,6 | 3,17 47,55 |
| 31 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 5см) | м3 | 103,5 | 78,25 |  |  | 8099 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*7; ОЗП*7; ЭМ*7; ЗПМ*7; МАТ*7; ТЗ*7; ТЗМ*7 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -15 | 104,09 | 36,75 | 67,34 8,12 | -1561 | -551 | -1010 -122 | 3,78 -56,7 | 0,7 -10,5 |
| 33 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 30 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 121350 | 4844 | 538 20 | 15,12 453,6 | 0,07 2,1 |
| 34 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 30 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 78157 | 2974 | 220 | 9,28 278,4 |  |
| 35 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 4,45 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 8196 |  | 204 47 |  | 0,66 2,937 |
| 36 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 18 | 2578,80 | 364,80 |  | 46418 | 6566 |  | 40 720 |  |
| 37 | ТЕР47-01-046-5 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 18 | 787,89 | 49,89 |  | 14182 | 898 |  | 5,47 98,46 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1118318 | 40805 | 72156 7549 | 4139,59 | 478,77 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1068031 | 37694 | 61235 7549 | 3822,49 | 471,77 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1068031 | 37694 | 61235 7549 | 3822,49 | 471,77 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 969106 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 61235 |  | 61235 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 45243 | 37694 | 7549 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 60568 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 356,00) |  |  |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 411,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1929 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 35 012,00) |  |  |  |  |  |  |  | 49717 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 7 464,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8584 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12654 |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 356,00) |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 2 411,00) |  |  |  |  |  |  |  | 922 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ЗПМ (от 7 270,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5871 |  |  |  |  |
| 90,00%*0,85 ФОТ (от 7 464,00) |  |  |  |  |  |  |  | 5710 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1141253 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 10403 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 39884 | 3111 | 518 | 317,10 | 7,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 39884 | 3111 | 518 | 317,10 | 7,00 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 36254 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 518 |  | 518 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3111 | 3111 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 3 111,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2302 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00%*0,85 ФОТ (от 3 111,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1322 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 43508 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1118318 | 40805 | 72156 7549 | 4139,59 | 478,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 62870 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 13976 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1195164 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (1 195 162,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 6394117 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 6394117 |  |  |  |  |