Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |
| Заказчик программы | Администрация местного самоуправления г.Владикавказа |  |
| Руководитель программы | Председатель Комитета ЖКХЭ АМС г.Владикавказа К.Э.Кучиев |  |
| Разработчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа |  |
| Координатор программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа |  |
| Цели программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |
| Основные задачи программы | - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик; - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города; обеспечение технологической безопасности в учреждениях города; создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности работников в муниципальных учреждениях города; благоустройство муниципального образования г.Владикавказ. - Увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями; привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; увеличение доли граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом; улучшение состояния здоровья и повышение уровня физической подготовки населения; снижение показателей асоциальных проявлений в молодежной среде. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском освещении г.Владикавказа. - Развитие сетей инженерно-технического обеспечения застраиваемых микрорайонов города Владикавказа и обеспечение ресурсами города, предназначенных для освоения территорий под капитальное строительство в увязке с планами строительства на этих территориях; переоценка количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджоникидзевского месторождения. - Эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов. - Обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий проживания жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа - Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества. |  |
| Целевые показатели и индикаторы программы | - Снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе. - Снижение уровня износа фонда муниципальных зданий; создание условий для приведения фонда муниципальных учреждений в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для трудовой деятельности; улучшение эстетического облика муниципального образования г.Владикавказ. - Благоустройство муниципального образования г.Владикавказ - Сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергопотребления в муниципальном образовании. - Обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, обеспечивающих качество, эффективность, сбалансированность и надежность подачи ресурсов в муниципальном образовании г.Владикавказ; снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию. - Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий; - Правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО; сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду; улучшение экологического состояния окружающей среды. - Исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 год |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе». Подпрограмма 2: «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа»; Подпрограмма 3: «Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок в г.Владикавказе». Подпрограмма 4: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказ». Подпрограмма 5: «Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г.Владикавказа» Подпрограмма 6: «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» Подпрограмма 7: «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» Подпрограмма 8: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |  |
| Объемы и источники финансирования программы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 |
|  | 533 390,00 | 533 390,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 533 390,00 | 533 390,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - ремонт 12 кровель в многоквартирных домах; - ремонт подвальных помещений в 3 многоквартирных домах; - замена и ремонт лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах; - ремонт 23 квартир ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан. - ремонт внутренних помещений муниципальных учреждений на пл.Штыба, 2, по ул.Джанаева, 36; - проектирование и реконструкция фонтанов в г.Владикавказе; - ограждение кладбищ в пос.Заводском и в районе Лысой горы; - ремонт муниципальных квартир; - обследование аварийных жилых домов в г.Владикавказе; - строительство оснований для 16 универсальных спортивных площадок; - ремонт 3 спортивных площадок; - строительство 19 детских игровых площадок. - ремонт и демонтаж 15 детских игровых площадок; - суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - формирование сбалансированной̆ с градостроительным планом программы развития инженерных коммуникаций и сооружений на территории г.Владикавказа; - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям; - повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями; - снижение количества аварий на сетях; - обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к инфраструктуре объектов капитального строительства. - разработка оптимальной технологической схемы по эксплуатации водозаборных сооружений и в условиях жесткой экономии в целях планирования работы по ротации скважин, реконструкции и сокращению их количества с целью снижения затрат на энергоресурсы; - обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа; - предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с пострадавшими; - повышение безопасности пешеходного движения. - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улучшение внешнего облика муниципального образования г.Владикавказ. |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Услуги жилищно-коммунального хозяйства – это одно из основных жизненных благ, удовлетворение которыми или потребности в них ощущается населением особенно остро.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения почти муниципального образования город Владикавказ.

В отрасли осуществляют деятельность огромное количество предприятий и организаций различных форм собственности.

В непростое для экономики время жилищно-коммунальное хозяйство сохраняет позиции социально значимой и системообразующей отрасли.

Одним из приоритетов жилищной и коммунальной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время жилищно-коммунальному хозяйству присущ ряд недостатков, который обусловлены следующими причинами:

- высоким уровнем физического и морального износа многоквартирных домов и сетей коммунальной инфраструктуры;

- недостаточностью средств на выполнение работ капитального характера;

- значительным износом коммунальной инфраструктуры.

- низкой эффективностью системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Для достижения поставленных приоритетов необходимо комплексно решать указанные проблемы.

Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Владикавказ на 2015 год» обусловлена рядом социальных и экономических факторов. До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения. Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки.

Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего имущества многоквартирных домов, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг для населению и направлена на повышение эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие основные задачи:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города; обеспечение технологической безопасности в учреждениях города; создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности работников в муниципальных учреждениях города; благоустройство муниципального образования г. Владикавказ.

- увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями; привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; увеличение доли граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом; улучшение состояния здоровья и повышение уровня физической подготовки населения; снижение показателей асоциальных проявлений в молодежной среде.

- обеспечение рационального и эффективного использования энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

- развитие сетей инженерно-технического обеспечения застраиваемых микрорайонов города Владикавказа и обеспечение ресурсами города, предназначенных для освоения территорий под капитальное строительство в увязке с планами строительства на этих территориях; переоценка количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджоникидзевского месторождения.

- эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

- обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий проживания жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа.

- обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

и показатели эффективности

За период реализации программы на территории муниципального образования город Владикавказ планируется:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах;

- сократить нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

- увеличить обеспеченность населения спортивными плоскостными сооружениями в целях привлечение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- сократить расходы местного бюджета на энергопотребление;

- обеспечить безопасность инженерной инфраструктуры, качество, эффективность, сбалансированность и надежность подачи ресурсов;

- обеспечить безопасность условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период;

- обеспечить чистоту и порядок в г.Владикавказ; организацию санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; создание благоприятных условий проживания жителей; улучшение внешнего облика г.Владикавказа.

За период реализации программы планируется произвести ремонт 12 кровель в многоквартирных домах; ремонт подвальных помещений в 4 многоквартирных домах; заменить и отремонтировать лифтовое оборудование в 4 многоквартирных домах; произвести ремонт 23 квартир ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан; произвести ремонт внутренних помещений муниципальных учреждений на пл.Штыба, 2, по ул.Джанаева, 36;  разработать проекты и реконструировать существующие фонтаны в г.Владикавказе; выполнить работы по ограждению кладбища в районе Лысой горы; произвести ремонт муниципальных квартир; обследовать 200 аварийных жилых домов; построить основания для 16 универсальных спортивных площадок и произвести ремонт 3 спортивных площадок; установить 19 детских игровых площадок и произвести ремонт и демонтаж 15 детских игровых площадок; снизить затраты местного бюджета на освещение городских улиц в натуральном и стоимостном выражении; ввести в эксплуатацию порядка 3000,00 м новых водопроводных сетей в микрорайоне «Новый город»; произвести переоценку запасов подземных пресных вод Орджоникидзевского месторождения; обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период; обеспечить чистоту и санитарный порядок улиц и дорог, а также улучшение внешнего облика муниципального образования г.Владикавказ

4. Перечень мероприятий программы

Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Владикавказ.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №1.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| основных мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе" | 2015 год | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества Создание достойных условий проживания граждан, повышение качества жизни |
| 1.1 | Устройство кровель | 2015 год | 24 425,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах | 2015 год | 9 365,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Ремонт подвальных помещений в многоквартирных жилых домах | 2015 год | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Ремонт квартир ветеранов и инвалидов | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" | 2015 год | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие со стандартами качества; улучшение эстетического облика г.Владикавказа |
| 3. | Подпрограмма 3: "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" | 2015 год | 19 550, 00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
| 3.1 | Устройство оснований под универсальные спортивные площадки | 2015 год | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Ремонт спортивных площадок | 2015 год | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3 | Строительство и ремонт детских игровых площадок | 2015 год | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4 | Ремонт (ограждения, таблички) и демонтаж детских игровых площадок | 2015 год | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа" | 2015 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Снижение затрат за потребляемые энергоресурсы |
| 5. | Подпрограмма 5: "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г.Владикавказа" | 2015 год | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Развитие сетей инженерно-технического обеспечения Выполнение требований законодательства |
| 6. | Подпрограмма 6: "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа в зимний период" | 2015 год | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период |
| 7. | Подпрограмма 7: "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе" | 2015 год | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Улучшение санитарной обстановки в муниципальном образовании г.Владикавказ |
| 8. | Подпрограмма 8: "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |  | 414 650,00 | 0,00 | 0,00 |  | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций КЖКХЭ |
| 8.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2015 год | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.2 | Содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства, иные расходы | 2015 год | 401 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 533 390,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 531 090,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Развернутый перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в приложении №1.

5. Сроки и этапы реализации программы

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» предполагает выполнение мероприятий программы в течение одного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации программы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной программой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа (или его подведомственными учреждениями).

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят         533 390,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения

Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей (соисполнителей). Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации программы

Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, направлено на решение комплекса задач, связанных с эффективным развитием жилищной и коммунальной сфер. Успешная реализация программы позволит достигнуть социального и экономического эффектов.

Социальный эффект от реализации программы предусматривает достижение следующих результатов:

- обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- снижение уровня физического и морального износа многоквартирных домов и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах до 1%;

- сокращение нерационального потребления жилищных и коммунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

- снижение уровня износа фонда муниципальных зданий; создание условий для приведения фонда муниципальных учреждений в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для трудовой деятельности;

- увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями в целях привлечения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- сокращение расходов местного бюджета на энергопотребление;

- обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов;

- обеспечение безопасности условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период;

  - обеспечение чистоты и порядка и улучшения экологического состояния в г.Владикавказе;

  - улучшение благоустройства муниципального образования город Владикавказа,

Экономический эффект реализации программы определяется снижением затрат на освещение городских улиц в муниципальном образовании город Владикавказ.

Отсроченный эффект реализации программы определяется разработкой технологической схемы эксплуатации водозаборных сооружений, что в условиях жесткой экономии позволит планировать работы по ротации скважин, реконструкции и сократить их количество с целью снижения затрат на энергоресурсы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 26.09.2013 №2321 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».

Подпрограмма 1

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ                                           В Г.ВЛАДИКАВКАЗЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в доме, в том числе, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных характеристик. |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Снижение уровня износа жилищного фонда в г.Владикавказе |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 год |  |
| Участники (соисполнители) основных мероприятий подпрограммы | Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»; (организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2014 |
|  | 42 790,00 | 42 790,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 42 790,00 | 42 790,00 |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - ремонт 12 кровель в многоквартирных домах; - ремонт подвальных помещений в 3 многоквартирных домах; - замена и ремонт лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах; - ремонт 23 квартир ветеранов, инвалидов и участников ВОВ и иных категорий граждан. |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Проблема улучшения жилищно-бытовых условий граждан является одним из приоритетов социальной политики органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г.Владикавказа.

Данная подпрограмма направлена на приведение жилищного фонда республики к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания граждан. Это достигается путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств муниципального бюджета, а также созданием условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Основанием для разработки подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» являются следующие законодательные акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

В результате приватизации произошли изменения в распределении жилищного фонда по видам собственности. Сформировался рынок жилья. В то же время процесс приватизации осложнил условия эксплуатации жилых помещений, так как у них появилось два собственника: владелец квартиры (квартиросъемщик) и владелец дома (муниципалитет). Если владелец квартиры содержит свою собственность в исправном состоянии, постоянно расходуя на эти цели личные средства, то владелец дома в последние годы сокращает выделение средств на текущее содержание и капитальный ремонт жилых зданий.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - постановление Правительства Российской Федерации №491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества.

Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

На рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действуют управляющие организации, некоторые из них являются муниципальными унитарными предприятиями. Это связано с относительно низкой предпринимательской активностью и недостаточной информационной базой о развитии предпринимательства в данной сфере, а также недостатком специалистов-профессионалов в области управления многоквартирными домами.

Все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы старения лифтового хозяйства превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом ГОСТ 22011-95, составляет 25 лет. В лифтовом хозяйстве г.Владикавказа в настоящее время имеется порядка 700 пассажирских лифтов. В связи с многолетним недофинансированием многие лифты имеют устаревшую и не отвечающую стандартам конструкцию и требуют замены в связи с истекшим сроком эксплуатации.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Эта цель достигается за счет муниципального бюджета.

Для обеспечения достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- создание условий для управления многоквартирными домами на территории г.Владикавказа.

- удовлетворение жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- организовать адресную поддержку за счет средств местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- создать условия для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами;

- создать условия для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

За период реализации подпрограммы на территории муниципального образования город Владикавказ планируется:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставления жилищных и коммунальных услуг;

- снизить уровень физического и морального износа многоквартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах:

- сформировать эффективные механизмы управления жилищным фондом путем создания условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения информационно-методических работ с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Эффективность реализации подпрограммы определяется проведением работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и снижения физического износа жилых зданий.

За период реализации подпрограммы планируется произвести ремонт 12 кровель многоквартирных домах, отремонтировать подвальные помещения в 3 многоквартирных домах в целях организации в них спортивных клубов, заменить о отремонтировать лифтовое оборудование в 4 многоквартирных домах, а также осуществить ремонт 
23 квартир, принадлежащих ветеранам, инвалидам и участникам ВОВ и иных категорий граждан.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на проведение ремонта в многоквартирных жилых домах города Владикавказа.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №2.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 1: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе" |  |  | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Устройство кровель |  |  | 24 425,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Весенняя,22 | 2015 год | 2015 год | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества |
| ул.Московская,15 | 2015 год | 2015 год | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Московская,41 | 2015 год | 2015 год | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Иристонская,23 "А" | 2015 год | 2015 год | 828,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Кольбуса,39 | 2015 год | 2015 год | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пр.Доватора,252 | 2015 год | 2015 год | 2 535,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пос.Спутник,47 | 2015 год | 2015 год | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Цоколаева,8 | 2015 год | 2015 год | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пос.Спутник,48 | 2015 год | 2015 год | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пос.Южный, ул.Защ.Осетии,20/2 | 2015 год | 2015 год | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пос.Южный, ул.Гэсовская,5 | 2015 год | 2015 год | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Бородинская,5 "А" | 2015 год | 2015 год | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах |  |  | 9 365,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пр.Доватора,4 | 2015 год | 2015 год | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества |
| ул.Доватора,244 (3 лифта) | 2015 год | 2015 год | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Гугкаева,65 (2 лифта) | 2015 год | 2015 год | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Владикавказская,16 | 2015 год | 2015 год | 365,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ремонт подвальных помещений в многоквартирных жилых домах |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Кутузова,81/6 | 2015 год | 2015 год | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание условий для занятия физической культурой, а также досуга и отдыха |
| ул.Доватора,9 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Весенняя,22 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ремонт квартир ветеранов и инвалидов |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Ростовская,25, кв.1 (Солтамова Н.Г.) | 2015 год | 2015 год | 88,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание достойных условий проживания указанной категории граждан, повышение качества жизни |
| ул.Тогоева,15 (Санакоева Т.В.) | 2015 год | 2015 год | 131,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Тхапсаева,16, кв.75 (Дегтярева Е.С., Дегтярев В.С.) | 2015 год | 2015 год | 165,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Цоколаева,24, кв.41 (Макиева Г.С.) | 2015 год | 2015 год | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Барбашова,45/1, кв.31 (Игнатьев Н.И.) | 2015 год | 2015 год | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Революции,44, кв.8 (Нариманидзе-Кодзаева В.Г.) | 2015 год | 2015 год | 185,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Павленко,56, кв.15 (Дзеранов Р.Е.) | 2015 год | 2015 год | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Пожарского,4 (Киселева Т.В.) | 2015 год | 2015 год | 96,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Талалихина,36 (Дзахоева А.Д.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Калоева,368, (Хуриева В.С.) | 2015 год | 2015 год | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Чайковского,10 (Кадиев О.П.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пер.Автобусный,8, кв.42 (Зангиева Г.П.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Войкова,13, кв.19 (Габолаева А.У.) | 2015 год | 2015 год | 195,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Весеняя,15/7, кв.73 (Загалова В.С.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Титова,60, кв.1 (Зураева Л.Д.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Владикавказская,22, кв.42 (Фетисов Г.М.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Яшина,9, кв.2 (Битарова А.К.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Николаева,19, кв.25 (Томаев Н.Л.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Дзусова,30/2 (Чернуцкий П.Д.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Левченко,41 (Беседина Н.И.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Бр.Темировых,70/1, кв.84 (Дементьев М.М.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Барбашова,43, кв.23 (Гугкаева Т.А.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пер.Железнодорожный,11, кв.3 (Кокоева В.С.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектно-сметных работ.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители (организации, учреждения различных типов и видов) на конкурсной основе осуществляют выполнение мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяются согласно представленным мероприятиям в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Соисполнителем мероприятий подпрограммы является Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта». Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, могут дополнительно планироваться средства для проведения капитального ремонта зданий на основании смет, составленных в соответствии с дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе» выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Расходы на реализацию подпрограммы составят 
42 790,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Управление также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с улучшением качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на его текущее содержание.

Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:

  - увеличение доли капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда муниципального образования город Владикавказ, нуждающегося в проведении капитального ремонта;

  - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

  - повышение комфортности проживания граждан;

  - увеличение межремонтного срока службы жилых домов и его конструктивных элементов.

Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Социальная эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели – созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшением качества жилищно-коммунальных услуг, а также:

  - повышением чувства ответственности собственников помещений многоквартирных домов к общему имуществу;

  - снижением социальной напряжённости;

  - приведением облика города в надлежащий эстетический вид;

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет достигнута за счет увеличения доли капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего объема жилищного фонда и приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями и внедрением ресурсосберегающих технологий.

- Подпрограмма 2

- «РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Организация и обеспечение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений города; улучшение эстетического облика муниципального образования г.Владикавказ |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города; - Обеспечение технологической безопасности в учреждениях города; - Создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности работников в муниципальных учреждениях города; - Улучшение состояния основных фондов муниципальных учреждений (далее – МУ), повышение качества оказываемых услуг населению на территории г.Владикавказа, формирование эффективных механизмов управления коммунальными предприятиями; - Благоустройство муниципального образования г.Владикавказ. |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Снижение уровня износа фонда муниципальных зданий; создание условий для приведения фонда муниципальных учреждений в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для трудовой деятельности; улучшение эстетического облика муниципального образования г.Владикавказ. |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 г. |  |
| Участники (соисполнители) основных мероприятий подпрограммы | Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»; (организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 |
| Общий объем финансирования (руб.) | 19 400,00 | 19 400,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 19 400,00 | 19 400,00 |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Проведение ремонта внутренних помещений муниципальных учреждений на пл.Штыба, 2 и по ул.Джанаева, 36; проектирование и реконструкция фонтанов в г.Владикавказе; ограждение кладбища в районе Лысой горы; ремонт муниципальных квартир; строительство ямы «Беккари»; проведение работ по обследованию аварийных жилых домов в г.Владикавказе; межевание земельных участков под многоквартирными жиилыми домами в г.Владикавказе для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

В настоящее время ряд зданий и объектов муниципальной собственности требует проведения капитального ремонта. Выполнение программных мероприятий в части ремонта зданий муниципальных учреждений позволит существенно улучшить их состояние, что позволит повысить качество обслуживания населения. Целевая направленность настоящей подпрограммы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью фондов муниципальных учреждений города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных и иных услуг населению.

Проблема улучшения деятельности по оказанию услуг населению является одним из приоритетов социальной политики органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских территорий не придавалось должного значения. В целях улучшения архитектурно-планировочного облика городского комплекса, а также создания условий для наибольшей инвестиционной привлекательности города принято решение о реконструкции существующих фонтанов.

Данная подпрограмма составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на приведение муниципального фонда республики к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия для трудовой деятельности и оказание качественных услуг населению, что во многом достигается путем проведения капитального ремонта муниципальных зданий а также на улучшение эстетического состояния городских территорий Владикавказа.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

- приведение в соответствие с лицензионными требованиями основных фондов зданий и объектов муниципальной собственности, путем выполнения ремонта по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов;

- создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности;

- формирование эффективных механизмов управления муниципальным фондом;

- благоустройство муниципального образования г.Владикавказ.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа», позволит обеспечить оптимизацию функционирования муниципальных учреждений, проведение планомерной деятельности по совершенствованию оказания услуг всем категориям населения, укрепление материально-технической базы, достижение основных целей подпрограммы и тактических задач, обеспечивающих повышение социально-экономической эффективности деятельности системы органов местного самоуправления.

В 2008 году Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» определены показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области оказания коммунальных услуг населению. Для повышения качества обслуживания населения в данной сфере важным фактором является состояние самих зданий и объектов муниципальной собственности г.Владикавказа. Для повышения качества обслуживания населения г.Владикавказа следует продолжить работу по их приведению в соответствие со стандартами качества, что также позволит обеспечить оптимизацию функционирования муниципальных учреждений, проведение планомерной деятельности по совершенствованию деятельности структурных подразделений администрации местного самоуправления, а также, повышение социально-экономической эффективности администрации в целом.

Мероприятия подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» направлены на решение следующих тактических задач:

- укрепление материально-технической базы муниципальных зданий города;

- обеспечение технологической безопасности в учреждениях города;

- создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности работников в муниципальных учреждениях города;

- улучшение состояния основных фондов муниципальных учреждений (далее – МУ), повышение качества оказываемых услуг населению на территории г.Владикавказа, формирование эффективных механизмов управления коммунальными предприятиями и фондами, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- улучшение эстетического облика муниципального образования город Владикавказ.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа», направлено на улучшение производственных показателей для достижения следующих результатов:

- снижение износа и технологической отсталости объектов коммунального хозяйства города;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города;

- создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности работников в муниципальных учреждениях города;

- обеспечение надежности, качества и безопасности работы предприятий;

- повышение качества предоставления услуг, соответствующее запросам потребителей;

- улучшение эстетического облика муниципального образования город Владикавказ.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать проведением ремонта внутренних помещений муниципальных учреждений на пл.Штыба, 2 и по ул.Джанаева, 36; разработкой проектов и реконструкцией существующих фонтанов в г.Владикавказе; ограждением кладбища в районе Лысой горы; строительством ямы «Беккари»; проведением ремонта в муниципальных квартирах; проведением работ по обследованию аварийных жилых домов в г.Владикавказе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на строительство и ремонт зданий и объектов муниципальной собственности в г.Владикавказе.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №3.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 2: "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |  |  | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ремонт помещений газеты "Владикавказ" | 2015 год | 2015 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие со стандартами качества |
| Замена ливнестоков в здании АМС г.Владикавказа | 2015 год | 2015 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ремонт муниципальных квартир и общежитий | 2015 год | 2015 год | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Строительство ямы "Беккари" | 2015 год | 2015 год | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ограждение кладбища в районе "Лысой годы" | 2015 год | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Улучшение эстетического облика г.Владикавказа |
| Разработка проектов на реконструкцию фонтанов | 2015 год | 2015 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Реконструкция фонтанов | 2015 год | 2015 год | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности | 2015 год | 2015 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Выполнение требований федерального законодательства |
|  |  | 2015 год | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители (организации, учреждения различных типов и видов) на конкурсной основе осуществляют выполнение мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяются согласно представленным мероприятиям в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Соисполнителем мероприятий подпрограммы является Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта». Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, могут дополнительно планироваться средства для проведения капитального ремонта зданий на основании смет, составленных в соответствии с дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

Расходы на реализацию подпрограммы «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности города Владикавказа» составят 
19 400,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, обеспечивающим координацию деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Управление также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить ряд задач, связанных с предоставлением качественных услуг в муниципальном образовании город Владикавказ.

Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:

- снижение износа и технологической отсталости объектов коммунального хозяйства города;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города;

- создание безопасных и благоприятных условий для трудовой деятельности работников в муниципальных учреждениях города;

- повышение качества предоставления услуг, соответствующее запросам потребителей;

- улучшение эстетического облика муниципального образования город Владикавказ.

Эффективность определяется созданием и улучшением безопасных и благоприятных условий трудовой деятельности, продлением эксплуатационных характеристик зданий муниципальных учреждений, улучшением архитектурно-планировочного облика муниципального образования г.Владикавказ, а также создания условий для наибольшей инвестиционной привлекательности города.

Подпрограмма 3

«СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК В г.ВЛАДИКАВКАЗЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципального образования город Владикавказ вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре на территории г.Владикавказа |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | - Увеличение обеспеченности населения спортивными плоскостными сооружениями; - Привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; - Увеличение доли граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом; - Улучшение состояния здоровья и повышение уровня физической подготовки населения; - Снижение показателей асоциальных проявлений в молодежной среде. |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Благоустройство муниципального образования г.Владикавказ |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 год |  |
| Участники (соисполнители) основных мероприятий подпрограммы | Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»; (организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством) |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 |
|  | 19 550,00 | 19 550,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 19 550,00 | 19 550,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Строительство оснований для 16 универсальных спортивных площадок; - Ремонт 3 спортивных площадок; - Строительство 19 детских игровых площадок. - Ремонт и демонтаж 15 детских игровых площадок. |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одной из важнейших задач государственной политики, основополагающим элементом социально-экономического и социально-политического развития общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни человека.

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести состояние окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической подготовленности и физического развития всех социально-демографических групп населения.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность физической культуры и спорта в нравственном воспитании, а также в профилактике курения, алкоголизма, наркомании и преступности, особенно среди подрастающего поколения, исключительно высока. Именно физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни должны стать преградой для асоциальных видов поведения людей, особенно детей, подростков и молодежи.

Однако, уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех категорий населения республики не достаточно велик. Вовлечению различных категорий населения в занятия физкультурой и спортом препятствует состояние спортивных сооружений, не соответствующее современным требованиям.

Имеющиеся в республике спортивные сооружения построены главным образом в 80-х годах, являются отсталыми в техническом отношении и не соответствуют современным требованиям. В большинстве сооружений не имеется самого необходимого для организации занятий физкультурой и спортом.

В связи с недостаточным и нестабильным финансированием физической культуры и спорта из местных бюджетов десятилетиями не осуществлялись капитальный ремонт и реконструкция спортивных площадок, в результате чего техническое состояние многих из них оставляет желать лучшего.

Анализ проблем, стоящих перед отраслью, и в первую очередь состояния ее материально-технической базы, позволяет сделать вывод о необходимости применения программно-целевого метода с привлечением средств из муниципального бюджета на укрепление материально-технической базы в части реконструкции и строительства детских и универсальных спортивных площадок.

Реализация подпрограммы «Строительство универсальных спортивных площадок» в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных услуг и создаст условия для формирования здорового образа жизни у различных категорий населения республики.

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Такая задача может быть решена при реализации данной Программы.

Для занятий спортом и физкультурой, прежде всего, нужна инфраструктура – инфраструктура шаговой доступности. Ведь очень важно, чтобы рядом с домом была спортивная площадка, корт, стадион – словом, такое место, куда можно прийти позаниматься любимым видом спорта. Это место должно быть, во-первых, недалеко от дома, во-вторых, оно должно быть доступно. Решение этой задачи и нужно решить в ближайшей перспективе. Это очень важно, потому что именно во дворе начинается приобщение ребёнка к спорту, здоровому образу жизни, здесь он впервые понимает, что такое командные виды спорта. Так что и воспитательное значение площадки трудно переоценить.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах также определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах универсальных спортивно-игровых площадок.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами государственной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, согласно которым необходимо создавать условия, способствующие развитию массовой физической культуры, формированию здорового образа жизни населения и развития спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Таким образом, государственная политика в сфере физической культуры и спорта рассматривается как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи. В связи с этим следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью реализации данной подпрограммы является создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий и обеспечение функционирования и развития системы занятий массовой физической культурой, оздоровления и занятости детей младшего возраста, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования город Владикавказ независимо от материального и социального положения.

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач:

- создание пространства для развития личности подростка в условиях игровой площадки;

- создание условий для активного отдыха, направленных на вовлечение детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа в социально значимую, развивающую деятельность (образовательную, досуговую, коммуникативную);

- создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа;

- помощь подрастающему поколению в приобретении полезных жизненных навыков;

- профилактика и предотвращение правонарушений в молодежной среде.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Эффективность реализации подпрограммы определяется уровнем благоустройства и комфортности проживания населения в муниципальном образовании город Владикавказ и достигается путем строительства новых и реконструкцией имеющихся спортивных сооружений для массового спорта и активного отдыха по месту жительства.

За период реализации подпрограммы планируется выполнить работы по строительству оснований для 16 универсальных спортивных площадок, произвести ремонт 3 спортивных площадок, строительству 19 детских игровых площадок и ремонт и демонтажу 15 детских игровых площадок.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на строительство новых и ремонт существующих спортивных и игровых плоскостных сооружений в муниципальном образовании г.Владикавказ.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №4.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 3: "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" |  |  | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Устройство оснований под универсальные спортивные площадки |  |  | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Кутузова,77-79 | 2015 год | 2015 год | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
| СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Годовикова,6 (район СОШ №29-сквер) |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Спутник,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Черняховского,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Пожарского,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Маркова,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ №21 |  |  |  |  |  |  |  |
| пр.Доватора,7-9 (сквер) |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Первомайская,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Галковского,163 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Щорса/З.Космодемьянской |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Леонова,5/1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Дзусова,20/Владикавказская,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.А.Кесаева,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Владикавказская,71-73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт универсальных спортивных площадок с установкой тренажеров |  |  | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Водная станция в районе Китайской площади (площадки для игры в пляжный волейбол и бадминтон) | 2015 год | 2015 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
| ул.Весенняя,16 | 2015 год | 2015 год | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Иристонская,42 "А"-44 "А" | 2015 год | 2015 год | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Строительство и ремонт детских игровых площадок |  |  | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Горького,60 | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
| ул.Бутырина,25 "А" | 2015 год | 2015 год | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пр.Коста,86,88 | 2015 год | 2015 год | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пр.Коста,238/1 | 2015 год | 2015 год | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Московская,27 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 в/г-4; 5; 12 | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.8 марта,10; 12 | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.А.Кесаева/Весенняя | 2015 год | 2015 год | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Леонова,5/1-2 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пр.Коста,292 (за корпусом 2) | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Ватутина,36/ Комсомольская,59 | 2015 год | 2015 год | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пос.Карца | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пос.Спутник | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Бзарова,13 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Московская,9 (55/1) | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Гугкаева,63/5 | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| пр.Коста,278 | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Малиева/Галковского | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ул.Леваневского/пр.Коста | 2015 год | 2015 год | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Ремонт (ограждения, таблички) и демонтаж детских игровых площадок | 2015 год | 2015 год | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок в г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители (организации, учреждения различных типов и видов) на конкурсной основе осуществляют выполнение мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяются согласно представленным мероприятиям в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Соисполнителем мероприятий подпрограммы является Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального ремонта»

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Расчет потребности в необходимых ресурсах проводится на основании дефектных ведомостей, составленных специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального ремонта». Кроме того, для устранения аварийных ситуаций, выполнения предписаний инспектирующих органов, обязательных для исполнения, могут дополнительно планироваться средства для проведения капитального ремонта зданий на основании смет, составленных в соответствии с дефектными ведомостями и рассчитанных по укрупненным показателям.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом ЖКХЭ исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение подпрограммы «Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок в г.Владикавказе» выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Расходы на реализацию подпрограммы составят 17 550,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального ремонта» Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Управление также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с развитием материально-технической базы массовой физической культуры и спорта в целях обеспечения шаговой доступности населения к спортивному объекту для занятий (универсальные спортплощадки и другие спортивные сооружения, рассчитанные на массовое использование).

Результат от выполнения подпрограммы имеет, прежде всего, социальную направленность. Социальная эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться достижением основной ее цели – развитием спортивной инфраструктуры, ориентированной на использование всеми группами граждан, в том числе малообеспеченными категориями населения, и позволяющей круглый год заниматься различными видами спорта на открытом воздухе, а также:

  - увеличением численности жителей муниципального образования город Владикавказ, занимающихся физической культурой и спортом в организованных группах по месту жительства;

  - снижением уровня заболеваемости и приостановлением развития негативных процессов, происходящих в молодежной среде;

  - повышением уровня комфортности проживания граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий;

  - благоустройством дворовых территорий.

Технологический эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:

  - увеличение количества спортивных сооружений для массового спорта и активного отдыха по месту жительства в муниципальном образовании город Владикавказ;

  - расширение общей площади плоскостных сооружений и количества детских игровых площадок на придомовых территориях жилой застройки.

Отсроченный эффект от реализации подпрограммы носит социально-экономический характер и состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. Реализация подпрограммы будет способствовать увеличению доли жителей муниципального образования город Владикавказ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формированию спортивного резерва и подготовке спортсменов высокого уровня. Основной экономический эффект от реализации подпрограммы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.

Подпрограмма 4

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города ВладикавказА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в г.Владикавказе и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы города |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | Обеспечение рационального и эффективного использования энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергопотребления |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 год |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 |
|  | 2 600,00 | 2 600,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 2 600,00 | 2 600,00 |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении |  |

- Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ). Подпрограмма отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению расточительного использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий г.Владикавказа.

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергетических ресурсов. В абсолютных объемах это 403 млн. тонн условного топлива (т у.т.). Энергоемкость ВВП Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.

Снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г. определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 г. удельной энергоемкости ВВП – более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Экономика и бюджетная сфера муниципального образования г.Владикавказа характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития г. Владикавказа.

Муниципальное образование является энергодефицитным. Практически весь объем электрической энергии и газа, потребляемых на территории г.Владикавказа, поступает из соседних административно-территориальных образований.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2008 г. более 338,30 тыс. т у.т. Структура и объемы передачи и потребления основных видов энергетических ресурсов на территории г.Владикавказа выглядят следующим образом:

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | воды |
| Жилищно-коммунальная сфера | 52,47 | 80,56 | 56,74 |
| Промышленность | 31,9 | 3,21 | 24,77 |
| Бюджетные учреждения | 11,2 | 16,23 | 18,49 |
| Сельское хозяйство | 0,01 | – | – |
| Транспорт | 0,55 | – | – |
| Строительство | 1,10 | – | – |
| Городское освещение | 2,75 | – | – |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах и отраслях экономики г. Владикавказа составляет:

жилищно-коммунальная сфера – 87,76 тыс. т у.т.;

промышленность и сельское хозяйство – 6,51 тыс. т у.т.;

бюджетные учреждения – 13,62 тыс. т у.т.;

транспорт – 0,36 тыс. т у.т.;

строительство – 0,42 тыс. т у.т.;

городское освещение – 3,12 тыс. т у.т.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории г.Владикавказа.

Правильный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития г.Владикавказа.

Основным инструментом управления энергосбережением в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

- Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и местном уровнях.

- Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основным вариантом решения проблемы является точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической эффективности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении в г.Владикавказе и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы города.

На городское освещение приходится 2,75% потребления электрической энергии от общего объема потребления в муниципальном образовании. Так годовое потребление электроэнергии на нужды городского освещения составляет около 20 733 956 кВтч, ежегодно на освещение тратится около 45 600 тыс. руб.

В городе порядка 16000 опор, мачт освещения, средний шаг установки 35 м, напряжение на опорах 380 В, 17000 ламп уличного освещения, большая часть из которых устаревшие.

Для повышения энергетической эффективности уличного освещения необходимо продолжить внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях уличного освещения АСКУЭ.

Кроме того, необходимо проводить среди населения информационную работу в целях популяризации энергосбережения в городе Владикавказе. В предшествующие годы в городе Владикавказе проведение просветительских и пропагандистских мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности практически не практиковалось. В то же время распространение знаний о преимуществах и технологиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимой предпосылкой формирования энергосберегающего поведения граждан, обеспечивающего сознательное ограничение потребления энергетических ресурсов и их эффективное использование.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результата: снижение уровня потребления ресурсов, тем самым обеспечение подъема уровня жизни населения за счет сэкономленных денежных средств.

Таким образом, реализация подпрограммы окажет положительное влияние на развитие экономики муниципального образования город Владикавказ.

Оценка эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий выражается в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической), снижении ее потерь.

Наиболее обобщенной характеристикой эффективности мероприятий подпрограммы служит величина годового экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий. Этот эффект рассчитывается с соблюдением единого принципа экономии - разности между затратами, которые несет за расчетный период потребитель топливно-энергетических ресурсов, если не внедряет энергосберегающее мероприятие, и затратами, которые несет потребитель топливно-энергетических ресурсов после внедрения энергосберегающего мероприятия за тот же период.

Ожидаемый годовой экономический эффект от реализации подпрограммы будет выражен в снижении потребления в натуральном и стоимостном выражении.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы предполагает проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях уличного освещения АСКУЭ.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №5.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица№5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 4: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа" | 2015 год | 2015 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ по результатам торгов | Снижение затрат за потребляемые энергоресурсы |
| Приобретение автоматизированной системы управления уличным освещением "Гелиос" | 2015 год | 2015 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение и повышение энергетической эффективности на территории г.Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 
2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

- 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

Расходы на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказ» составят порядка 2 600,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, обеспечивающим координацию деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей подпрограммы - организации, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных со снижением затрат на энергопотребление.

Социальный эффект от реализации подпрограммы выразится:

- формирования действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

- обеспечением подъема уровня жизни населения за счет сэкономленных денежных средств.

Экономический эффект реализации подпрограммы определяется снижением затрат на энергоресурсы в натуральном и стоимостном выражении.

Подпрограмма 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Повышение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г.Владикавказа |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | Развитие сетей инженерно-технического обеспечения застраиваемых микрорайонов города Владикавказа и обеспечение ресурсами города, предназначенных для освоения территорий под капитальное строительство в увязке с планами строительства на этих территориях; переоценка количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджоникидзевского месторождения |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Обеспечение безопасности инженерной инфраструктуры, качества, эффективности, сбалансированности и надежности подачи ресурсов в муниципальном образовании г.Владикавказ. Обеспечение безопасности систем водоснабжения; снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 год |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 |
|  | 26 500,00 | 26 500,00 |
| бюджет г.Владикавказа | 26 500,00 | 26 500,00 |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - формирование сбалансированной̆ с градостроительным планом программы развития инженерных коммуникаций и сооружений на территории г.Владикавказа; - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям; - повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями; - обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к инфраструктуре объектов капитального строительства. - разработка оптимальной технологической схемы по эксплуатации водозаборных сооружений и в условиях жесткой экономии в целях планирования работы по ротации скважин, реконструкции и сокращению их количества с целью снижения затрат на энергоресурсы. |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Размах и темпы жилищного, промышленного и других видов строительства в нашей стране порождает ряд проблем, решение которых требует сложных обоснований и применения разнообразных технических средств. С темпами строительства, освоением и реконструкцией новых и существующих территорий в схеме функционального зонирования под строительство объектов капитального строительства неразрывно связано развитие коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и доступными коммунальными услугами как существующих, так и перспективных потребителей. Поэтому в таких условиях одним из основных инструментов становится развитие городской инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов.

Системы водоснабжения и водоотведения, электро- и газоснабжения являются частью городской инфраструктуры, совершенствование которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния. В этой связи необходимо:

- повысить надежность работы систем водоснабжения путем строительства новых сетей с учетом потребностей развивающихся территорий;

- создать резерв пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения экологической безопасности населения.

Выполнение всех этих мероприятий позволит создать предпосылки для последующих этапов развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми объемами жилищного строительства и промышленного использования.

Удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития обуславливает изменение приоритетов поставленных задач в обеспечении бесперебойного водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения застраиваемых микрорайонов и минимизации энергозатрат при дополнительной подаче ресурса в микрорайоны.

На основании анализа основных направлений социально-экономического развития муниципального образования и документов территориального планирования, учитывая динамику застройки, перспективы развития и расчет балансов водопотребления, принято решение в рамках данной подпрограммы выполнить мероприятия, направленные на развитие узлов и ветвей существующей модели системы водоснабжения в целях решения задач по переключению застраиваемых микрорайонов на вновь построенные магистральные водоводы.

Исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов, планом мероприятий подпрограммы также предусмотрено выполнение мероприятий по переоценке количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод и постановки их на государственный учет. Подсчет запасов подземных вод является одним из обязательных требований лицензионного соглашения на право добычи питьевых, технических и минеральных подземных вод.

Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг по холодному водоснабжению. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий.

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления и на современном этапе, заключается в создании условий для интенсификации экономического роста, развитии коммунальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения качества жизни населения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Данная подпрограмма разработана в целях гарантированного обеспечения муниципального образования город Владикавказа необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надёжной̆ эффективной̆ работе коммунальной̆ инфраструктуры города.

Выполнение мероприятий данного программного документа направлено на развитие коммунальной инфраструктуры, улучшение технического состояния инженерной инфраструктуры муниципального образования г.Владикавказ с учетом перспективной застройки в части строительства объектов жилья, социальной и промышленной сферы, к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач, как:

- формирование сбалансированной̆ с градостроительным планом программы развития инженерных коммуникаций и сооружений на территории г.Владикавказа;

- обеспечение надежности и стабильности водоснабжения и газоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с современными требованиями;

- снижение количества аварий на сетях;

- разработка оптимальной технологической схемы по эксплуатации водозаборных сооружений и в условиях жесткой экономии;

- планирование работы по ротации скважин, реконструкции и сокращению их количества с целью снижения затрат на энергоресурсы.

- снижение потерь энергоресурсов;

- обеспечение своевременного и качественного технологического присоединения к инфраструктуре объектов капитального строительства.

Решение всех этих задач достигается, прежде всего, путем строительства новых сетей водоснабжения и выполнением работ по переоценке количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджоникидзевского месторождения.

Выполнение запланированных мероприятий данной Программы позволит повысить надежность и безопасность гидротехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и обеспечит эффективную эксплуатацию объектов для нужд водоснабжения города.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

  - обеспечение стабильного водоснабжения потребителей г.Владикавказа;

  - планирование работы по ротации скважин, реконструкции и сокращению их количества с целью снижения затрат на энергоресурсы.

  - переоценкой количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод и постановки их на государственный учет;

  - обеспечение норм пожарной безопасности.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение требований Федерального законодательства, в части переоценки количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод и постановки их на государственный учет.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать:

  - строительством порядка 3 000,00 м новых водопроводных сетей;

  - выполнением работ по переоценке запасов подземных пресных вод Орджоникидзевского месторождения.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных, проектных, опытно-фильтрационных работ, лабораторных исследований воды и камеральных работ, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения и водозаборных сооружений в городе Владикавказе.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №6.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г.Владикавказа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 5: "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г.Владикавказа" | 2015 год | 2015 год | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Развитие сетей инженерно-технического обеспечения; Выполнение требований законодательства |
| Строительство водовода до границ МКР "Новый город" | 2015 год | 2015 год | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Переоценка запасов подземных пресных вод Орджоникидзевского месторождения | 2015 год | 2015 год | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 
2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятий программы осуществляется организациями, определяемыми по результатам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 26 500,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с организацией водоснабжения в муниципальном образовании город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях.

Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает достижение следующих результатов:

  - обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения;

  - обеспечение безопасности работы водозаборных сооружений;

  - оценка количественных и качественных параметров, прогнозных ресурсов месторождений пресных подземных вод Орджоникидзевского месторождения и постановка их на государственный учет.

Экономический эффект реализации подпрограммы определяется снижением затрат на ремонтно-восстановительные работы. Отсроченный эффект реализации программы определяется разработкой технологической схемы эксплуатации водозаборных сооружений, что в условиях жесткой экономии позволит планировать работы по ротации скважин, реконструкции и сократить их количество с целью снижения затрат на энергоресурсы.

Подпрограмма 6

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ И СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГАХ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Создание экономических условий для эксплуатации муниципальных дорог в зимний период |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | Эффективное содержание и эксплуатация муниципальных дорог в зимний период, обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов. |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 г. |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего | 2015 |
| бюджет г.Владикавказа | 2 100,00 | 2 100,00 |
| бюджет РСО-Алания |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа; - предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с пострадавшими; - повышение безопасности пешеходного движения. |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Уборка дорог в современном городе при интенсивном движении транспорта должна быть организована четко и оперативно, особенно в зимнее время, когда необходимо обеспечить нормальные условия для безопасного движения городского транспорта и пешеходов в условиях снегопадов и гололеда.

Организация механизированной уборки муниципальных дорог в зимний период предусматривает подготовительный период и выполнение рабочих операций по удалению снега и гололедной пленки.

Своевременное принятие решений по уборке городских дорог от снега и гололеда зависит не только от наличия достаточного парка специализированных зимнеуборочных машин и механизмов, но, в первую очередь, от их подготовки к работе в зимних условиях и приобретения в достаточном количестве противогололедных материалов.

Титульный список по уборке города Владикавказа предусматривает одномоментно необходимость производства работ по уборке снега и ликвидации гололеда в объеме 1895 тм2. Для выполнения данного объема необходимо подготовить как минимум 29 единиц зимних уборочных машин и механизмов, порядка 2075 т противогололедной смеси и двухмесячный запас жидкого топлива.

Отсутствие финансирования подготовительных мероприятий делает невозможным обеспечение своевременной уборки муниципальных дорог от снега и гололеда и неизбежно приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий в начале зимнего периода, заторам на дорогах, задержкам во времени движения автотранспорта социальной направленности.

Таким образом, для создания безопасных условий дорожного движения в зимний период необходимо обеспечить финансирование мероприятий, которые позволят к началу зимнего периода заготовить в достаточном количестве противогололедные материалы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» разработана в целях создания безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах в зимний период и направлена на решение задач:

- подготовку противогололедной смеси;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

  - обеспечение безопасных условий дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа;

  - предупреждение опасных ситуаций на муниципальных дорогах г.Владикавказа и сокращение количества ДТП с пострадавшими;

  - повышение безопасности пешеходного движения.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» позволит обеспечить выполнение требований Федерального законодательства, в части обеспечения гарантированных государством безопасных условий дорожного движения.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затратами на приобретение противогололедных материалов, способных работать в низком диапазоне температур и моментально растапливать лед.

Критерием результативности подпрограммы являются целевые показатели, достижение которых определяется посредством сопоставительного анализа фактических показателей обработки дорог реагентами в отчетном периоде относительно базового уровня. В зимний период прошлого года противогололедными материалами было обработано порядка 20% дорожного покрытия в г.Владикавказе. На 2015 год также запланировано обработка с применением противогололедных реагентов не менее 20% улиц городских улиц Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №7.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа в зимний период" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 6: "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа в зимний период" | 2015 год | 2015 год | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период |
| Соль техническая | 2015 год | 2015 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Песок, отсев | 2015 год | 2015 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования подпрограммы определяется, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

Расходы бюджета муниципального образования г.Владикавказа на реализацию подпрограммы «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города Владикавказа в зимний период» составят 2 100,00 тыс. рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, позволит решить комплекс задач, связанных с организацией гарантированных государством безопасных условий дорожного движения в муниципальном образовании город Владикавказ.

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы, в качестве которых выбраны: количество ДТП с пострадавшими и сокращение числа погибших в результате ДТП на дорогах муниципального образования г.Владикавказ.

Социальный эффект от реализации подпрограммы предусматривает предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и достижения следующих результатов:

  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

  - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

  - снижение уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий;

  - улучшение экологического состояния окружающей среды.

Подпрограмма 7

«БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ И БУНКЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В г.ВЛАДИКАВКАЗЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цель подпрограммы | Повышение благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | - обеспечение содержания чистоты и порядка в г.Владикавказе; - организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; - создание благоприятных условий проживания жителей; - улучшение внешнего облика г.Владикавказа |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | - правильная организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; - обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО; - сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 год |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Организации, учреждения (подрядчики, поставщики различных типов и видов), которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 год |
| бюджет г.Владикавказа | 5 800,00 | 5 800,00 |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улучшение внешнего облика муниципального образования г.Владикавказ |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Жизнь города – это вечное движение, большое число жителей и, соответственно, обеспечение повседневных запросов и потребностей. Очистка дворов города от мусора и вывоз бытовых отходов на специально отведенные территории обеспечивают не только внешнюю чистоту, но также необходимы для сохранения положительной санитарной обстановки жилых и рабочих районов.

Чистота во дворе - первый показатель, по которому граждане судят о работе властей. Иными словами, чистота во дворе - это важный элемент государственной политики и надежный индикатор общественного мнения.

Безусловно, осуществление сбора и вывоза ТБО и бытового мусора во Владикавказе и других городах – это острая проблема, решение которой имеет большое значение для жизни и экологии. Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) является одной из самых злободневных проблем городских властей и самих жителей.

Почти четверть всего мусора на Земле – бытовые отходы. Взрослый гражданин за год «производит» около 300 кг хлама, значительная часть которого – это пластиковые упаковки, пустые бутылки, жестяные банки, исписанная бумага, изношенная одежда, строительный мусор, старая мебель и бытовая техника, то есть твердые бытовые отходы. Рост потребления продуктов привел к резкому возрастанию во всем мире объемов твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы засоряют окружающую нас среду и являются источником химических биологических ядов, вызывающих отравление земной оболочки.

В России проблема вывоза и утилизации ТБО – одна из острых, затрагивающая сферы экономики, экологии и жилищного хозяйства. В настоящее время Правительство ищет экологически рациональные и экономически выгодные способы ее решения. Однако причина проблемы не только в устаревших технологиях сбора и переработки мусора, но и в весьма запутанной правовой базе.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории города находятся в ведении муниципалитета. Таким образом, эффективная организация санитарной очистки территории города - одна из важнейших задач администрации города Владикавказа, направленная на обеспечение охраны здоровья жителей, поддержание и восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды.

Концепция администрации города Владикавказ по санитарной очистке территории города от твердых бытовых отходов представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в отношении деятельности администрации города в сфере обеспечения эффективной организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, образующихся на территории города.

Несмотря на постоянно проводимый контроль за состоянием контейнерных и бункерных площадок, производимую замену и ремонт контейнеров, не соответствующих требованиям, ремонт ограждений и площадок, техническое, санитарное и эстетическое состояние контейнерных площадок в большинстве случаев остается неудовлетворительным. Кроме того, совокупность проблем, связанных с заключением и исполнением договоров на сбор и вывоз ТБО, несоблюдением требований законодательства отходообразователями и операторами-перевозчиками, отсутствием оборудованных контейнерных площадок в микрорайонах индивидуальной застройки, гаражных и садоводческих кооперативах, приводит к возникновению несанкционированных свалок, а стихийное и необоснованно большое складирование крупногабаритных отходов зачастую приводит к захламлению территорий контейнерных площадок.

Действующая в г.Владикавказе система сбора коммунальных отходов основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, деятельности организаций всех форм собственности и складирующихся на контейнерных площадках, организованных в прежние времена. Сбор производится в металлические контейнеры. Тип и вместимость применяемых контейнеров зависят от количества накапливаемых отходов, типа и этажности застройки, а также от способа погрузки и вывоза ТБО.

Результатом реализации политики администрации города Владикавказа в сфере санитарной очистки территории города от ТБО должно явиться размещение всего образующегося объема ТБО в надлежащие сроки на специально отведенных объектах и с минимальным неблагоприятным экологическим воздействием. Это позволит улучшить санитарное состояние территории города, предотвратить вредное воздействие ТБО на здоровье жителей города и окружающую природную среду.

Таким образом, для повышения благоустройства муниципального образования г.Владикавказ, улучшения качества оказываемых услуг в сфере и снижения негативного влияния на окружающую среду необходимо обеспечить финансирование мероприятий в рамках целевой программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Одним из приоритетов подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий. Данная подрограмма направлена на решение наиболее важных задач по благоустройству г.Владикавказа:

- повышение благоустройства дворовых и внутриквартальных территорий;

- обеспечение содержания чистоты и порядка улиц;

- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории;

- создание благоприятных условий проживания жителей;

- улучшение внешнего облика.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на повышение уровня благоустройства территории. Реализация запланированных подпрограммой мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории;

- обустройство контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО;

- сведение к минимуму рисков негативного воздействия на окружающую среду;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Количественные и качественные показатели реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» можно охарактеризовать затратами, направленными на обеспечение содержания чистоты и санитарного порядка на территории г.Владикавказа. А именно:

  - благоустройством порядка 30 контейнерных и бункерных площадок;

  - приобретением 80 пластиковых евроконтейнеров с крышками;

  - приобретением 100 металлических контейнеров для мусора;

  - приобретением 10 заглубляемых контейнеров для мусора и крана-манипулятора для их обслуживания.

  - приобретением не менее 200 фиброжелезобетонных урн для мусора

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса мероприятий по обустройству мест размещения контейнерных и бункерных площадок, а также приобретение евроконтейнеров пластиковых, заглубляемых и металлических контейнеров для мусора и фиброжелезобетонных урн для мусора.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №8.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюд. |  |  |
| Подпрограмма 7: "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе" | 2015 год | 2015 год | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Улучшение санитарной обстановки в муниципальном образовании г.Владикавказ |
| Благоустройство мест размещения контейнерных площадок для ТБО | 2015 год | 2015 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение евроконтейнеров с крышками для мусора | 2015 год | 2015 год | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение фиброжелезобетонных урн для мусора | 2015 год | 2015 год | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение контейнеров для мусора | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение заглубляемых контейнеров | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение крана-манипулятора для заглубляемых контейнеров | 2015 год | 2015 год | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г.Владикавказе» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Объемы финансирования программы определяются согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение подпрограммы «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в г. Владикавказе» выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию подпрограммы составят порядка 5 800,00 тысяч рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация данной подпрограммы позволит достичь технологического, социального и экономического эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

  - предотвращения вредного воздействия ТБО на здоровье жителей города и окружающую природную среду;

  - обустройства и приведения в нормативное состояние мест сбора ТБО;

  - установки дополнительных урн и контейнеров для мусора в местах общего пользования.

Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:

  - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения г.Владикавказа;

  - повышение качества оказываемых услуг по вывозу и захоронению ТБО;

  - улучшение экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания.

Основной эффект, ожидаемый от выполнения мероприятий подпрограммы, с учетом увеличения численности населения, развития экономики и повышения жизненного уровня, сопровождающегося значительным увеличением объемов образования отходов производства и потребления, обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, а также улучшение внешнего облика г.Владикавказа.

Подпрограмма 8

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ НА 2015 ГОД»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа |  |
| --- | --- | --- |
| Основные задачи подпрограммы | Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества. |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 год |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа; учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. Общий объем финансирования В том числе: | Всего: | 2015 год |
| бюджет г.Владикавказа | 414 650,00 | 414 650,00 |
| бюджет РСО-Алания | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные средства | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  |

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредствм подпрограммных мероприятий.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа является структурным подразделением АМС г.Владикавказа, ее отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством. Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Постановлениями Правительства РФ и РСО-Алания, Уставом муниципального образования г.Владикавказа, решениями Собрания представителей г.Владикавказ, постановлениями и распоряжениями АМС г.Владикавказа, Регламентом АМС г.Владикавказа, Положением о Комитете ЖКХЭ, иными нормативными-правовыми актами.

В настоящее время функции по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа в установленном порядке осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои подведомственные учреждения во взаимодействии с органами государственной и исполнительной власти, другими органами местного самоуправления, организациями всех организационно-правовых форм.

В соответствии с Положением самостоятельно осуществляет правовое регулирование по следующим основным вопросам:

  - осуществление непосредственного процесса управления муниципальными жилищно-коммунальными предприятиями, перечень которых утверждается главой АМС г.Владикавказа.

  - совершенствование системы управления ЖКХ, создание условий по внедрению рыночных механизмов хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере, привлечению в эту деятельность альтернативных организаций на конкурсной основе, образованию товариществ собственников жилья, приватизации (акционированию) муниципальных отраслевых организаций;

  - участие в создании, ликвидации, реорганизации муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства;

  - плановый контроль за техническим состоянием объектов ЖКХ, соответствием их содержания, эксплуатации и ремонта требованиям действующего законодательства; осуществление технического надзора при подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации, в том числе и сезонной в соответствии с действующими специальными нормами и правилами, контроль за бесперебойностью и качеством предоставляемых потребителям ЖКУ независимо от формы собственности;

  - консультации организаций-участников деятельности в сфере ЖКХ по действующим нормативно-правовым документам;

  - оценка деятельности муниципальных организаций ЖКХ;

  - подготовка предложений к генеральному плану развития г.Владикавказа.

  - разработка предложений по совершенствованию организационной структуры управления ЖКХ;

  - осуществление контроля и обеспечение работ по подготовке муниципального жилищного фонда к работе в осеннее-зимний период;

  - организация деятельности муниципальных организаций ЖКХ и координация их взаимоотношений;

  - рассмотрение претензий, жалоб, заявлений, предложений организаций - участников деятельности в сфере ЖКХ, потребителей ЖКХ, принятие по ним решений в пределах своей компетенции;

  - участие в работе по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций гражданами для управления многоквартирными домами;

  - выдача разрешений на переустройство и перепланировку жилых помещений в пределах своей компетенции в части касающейся компетенции Комитета в соответствии с муниципальными правовыми актами;

  - формирование и утверждение муниципального задания для муниципальных бюджетных и казенных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

  - осуществление контроля за уборкой в границах муниципального образования города Владикавказа.

Комитет в границах г.Владикавказа и подчиненных его администрации населенных пунктах организует:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- согласование времени перерывов предоставления услуг коммунальными организациями для проведения ремонтных и профилактических работ;

- содействие осуществлению контроля за наличием и соблюдением условий договоров между собственниками объектов жилищно-коммунального хозяйства, производителями и потребителями услуг;

- контроль за состоянием муниципального жилищного фонда и качеством жилищно-коммунальных услуг;

- заключение договоров социального найма с гражданами и взимание платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;

- владение, пользование и распоряжение водными объектами в сфере ЖКХ: учет и оценку состояния систем водоподготовки и очистки стоков; контролирует планирование и финансирование реконструкции систем водоочистки, очистки стоков; осуществляет координацию работ по контролю качества воды; утверждает проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях; принимает решения о применении оптимальной технологии очистки питьевой и сточных вод; осуществляет мониторинг качества питьевой воды и стоков на территории г. Владикавказа; разрабатывает и реализует основные направления улучшения качества питьевой воды и очистки стоков в установленном порядке;

- сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; осуществляет обустройство и содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов; принимает меры по использованию наиболее эффективных и экологически безопасных способов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории г. Владикавказа;

- работу по санитарному содержанию территории г. Владикавказа; эксплуатацию   и   содержание   муниципального   жилищного   фонда; сохранность, правильную эксплуатацию, проведение капитального и текущего ремонтов муниципального жилищного фонда;

- работу по установке указателей с названиями улиц и номерами домов;

- контроль за управлением муниципальными объектами инженерной инфраструктуры, а также взиманием платы за коммунальные услуги;

- согласование подключения вновь создаваемых или реконструируемых объектов недвижимости (зданий, сооружений, строений, иных объектов) к распределительным системам муниципальных коммунальных организаций;

- согласование выдачи технологических условий на присоединение установок физических и юридических лиц к распределительным системам муниципальных коммунальных организаций;

- готовит предложения по приоритетности развития отдельных отраслей ЖКХ, единой технической и экономической политике в ЖКХ.

- способствует реализации политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования г. Владикавказ.

- выступает муниципальным заказчиком строительства объектов коммунальной инфраструктуры, иных заказов на территории муниципального образования г. Владикавказ, финансируемых из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Одним из основных критериев эффективности муниципального управления является качество управления муниципальными финансами.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- повышение эффективности муниципального управления, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, качество и оперативность исполнения муниципальных функций;

- развитие кадрового потенциала;

- нормативно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Основной задачей подпрограммы является обеспечение эффективного и качественного управления бюджетными ассигнованиями местного уровня и использования муниципального имущества.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму, направлено на

обеспечение комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных ею мероприятий. В структуру подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетик администрации местного самоуправления г.Владикавказа по выработке и реализации муниципальной политики в сфере жилищного и коммунального секторов;

- обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» и входящих в ее структуру подпрограмм.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа в рамках действующего законодательства.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №9.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюдж. |  |  |
| Подпрограмма 8: "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |  |  | 414 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2015 год | 2015 год | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций КЖКХЭ |
| Расходы на выплату по оплате труда персоналу | 2015 год | 2015 год | 11 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Фонд оплаты труда | 2015 год | 2015 год | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Страховые взносы | 2015 год | 2015 год | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Прочие выплаты (командировочные расходы, прочее) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Закупка товаров, работ услуг | 2015 год | 2015 год | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Уплата налогов, прочее | 2015 год | 2015 год | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства, иные расходы | 2015 год | 2015 год | 401 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание ВМБУ "Управление капитального ремонта" | 2015 год | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание ВМБУ "ЕДДС" | 2015 год | 2015 год | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание ВМКУ "Владтехконтроль" | 2015 год | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание ВМБУ "СпецЭкоСервис" | 2015 год | 2015 год | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание ВМБУ "СпецЭкоСлужба" | 2015 год | 2015 год | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание ВМКУ "Владтехпитомник" | 2015 год | 2015 год | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение техники в лизинг для ВМБУ "СпецЭкоСервис" | 2015 год | 2015 год | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Выполнение условий Фонда содействия реформированию ЖКХ | 2015 год | 2015 год | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ВМУП "Владикавказгорсвет" | 2015 год | 2015 год | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Уличное освещение, электрическая энергия | 2015 год | 2015 год | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание сетей ливневой канализации | 2015 год | 2015 год | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Благоустройство-уборка территории города | 2015 год | 2015 год | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Аншлаги и номерные знаки | 2015 год | 2015 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Исполнение судебных решений | 2015 год | 2015 год | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2015 год | 414 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» предполагает выполнение мероприятий в течение одного года. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на 2015 год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной подпрограммой администрации местного самоуправления г.Владикавказа. осуществляется в соответствии с действующим законодательством согласно муниципальным заданиям, выделяемым субсидиям, а также в соответствии с заключенными договорами. Объемы финансирования программы определяются согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

- Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации подпрограммы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» составляет 414 650,00 тыс. рублей, необходимых для обеспечения деятельности и выполнение функций Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ подлежит уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

- Управление подпрограммой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа, в ходе реализации мероприятий подпрограммы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация данной подпрограммы позволит достичь социального эффекта. Достижение социального эффекта является основной задачей подпрограммы:

  - организация эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

  - обеспечение эффективной работы органов исполнительной власти в сфере ЖКХ;

  - достижение целей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год» и входящих в ее структуру подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 29.07.2014 г. № 1772 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №/ п.п. | Содержание программных мероприятий | Сроки исполнения | Год финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  | Мест. бюджет | Респ. бюджет | Внебюдж. |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г.Владикавказе" |  |  | 42 790,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Устройство кровель |  |  | 24 425,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Весенняя,22 | 2015 год | 2015 год | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества |
|  | ул.Московская,15 | 2015 год | 2015 год | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Московская,41 | 2015 год | 2015 год | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Иристонская,23 "А" | 2015 год | 2015 год | 828,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Кольбуса,39 | 2015 год | 2015 год | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пр.Доватора,252 | 2015 год | 2015 год | 2 535,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Спутник,47 | 2015 год | 2015 год | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Цоколаева,8 | 2015 год | 2015 год | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пос.Спутник,48 | 2015 год | 2015 год | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пос.Южный, ул.Защ.Осетии,20/2 | 2015 год | 2015 год | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пос.Южный, ул.Гэсовская,5 | 2015 год | 2015 год | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Бородинская,5 "А" | 2015 год | 2015 год | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах |  |  | 9 365,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пр.Доватора,4 | 2015 год | 2015 год | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества |
|  | ул.Доватора,244 (3 лифта) | 2015 год | 2015 год | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Гугкаева,65 (2 лифта) | 2015 год | 2015 год | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Владикавказская,16 | 2015 год | 2015 год | 365,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Ремонт подвальных помещений в многоквартирных жилых домах |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Кутузова,81/6 | 2015 год | 2015 год | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание условий для занятия физической культурой, а также досуга и отдыха |
|  | ул.Доватора,9 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Весенняя,22 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Ремонт квартир ветеранов и инвалидов |  |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Ростовская,25, кв.1 (Солтамова Н.Г.) | 2015 год | 2015 год | 88,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание достойных условий проживания указанной категории граждан, повышение качества жизни |
|  | ул.Тогоева,15 (Санакоева Т.В.) | 2015 год | 2015 год | 131,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Тхапсаева,16, кв.75 (Дегтярева Е.С., Дегтярев В.С.) | 2015 год | 2015 год | 165,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Цоколаева,24, кв.41 (Макиева Г.С.) | 2015 год | 2015 год | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Барбашова,45/1, кв.31 (Игнатьев Н.И.) | 2015 год | 2015 год | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Революции,44, кв.8 (Нариманидзе-Кодзаева В.Г.) | 2015 год | 2015 год | 185,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Павленко,56, кв.15 (Дзеранов Р.Е.) | 2015 год | 2015 год | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Пожарского,4 (Киселева Т.В.) | 2015 год | 2015 год | 96,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Талалихина,36 (Дзахоева А.Д.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Калоева,368, (Хуриева В.С.) | 2015 год | 2015 год | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Чайковского,10 (Кадиев О.П.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пер.Автобусный,8, кв.42 (Зангиева Г.П.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Войкова,13, кв.19 (Габолаева А.У.) | 2015 год | 2015 год | 195,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Весеняя,15/7, кв.73 (Загалова В.С.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Титова,60, кв.1 (Зураева Л.Д.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Владикавказская,22, кв.42 (Фетисов Г.М.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Яшина,9, кв.2 (Битарова А.К.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Николаева,19,кв.25 (Томаев Н.Л.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Дзусова,30/2 (Чернуцкий П.Д.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Левченко,41 (Беседина Н.И.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Бр.Темировых,70/1, кв.84 (Дементьев М.М.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Барбашова,43, кв.23 (Гугкаева Т.А.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пер.Железнодорожный,11, кв.3 (Кокоева В.С.) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |  |  | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Ремонт помещений газеты "Владикавказ" | 2015 год | 2015 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие со стандартами качества |
|  | Замена ливнестоков в здании АМС г.Владикавказа | 2015 год | 2015 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Ремонт муниципальных квартир и общежитий | 2015 год | 2015 год | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Строительство ямы "Беккари" | 2015 год | 2015 год | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Ограждение кладбища в районе "Лысой годы" | 2015 год | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Улучшение эстетического облика г.Владикавказа |
|  | Разработка проектов на реконструкцию фонтанов | 2015 год | 2015 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция фонтанов | 2015 год | 2015 год | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами в г.Владикавказе для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности | 2015 год | 2015 год | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | Выполнение требований федерального законодательства |
| 3. | Подпрограмма 3: "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" |  |  | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Устройство оснований под универсальные спортивные площадки |  |  | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Кутузова,77-79 | 2015 год | 2015 год | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
|  | СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Годовикова,6 (район СОШ №29-сквер) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос.Спутник,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Черняховского,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Пожарского,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Маркова,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОШ №21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пр.Доватора,7-9 (сквер) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Первомайская,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Галковского,163 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Щорса/З.Космодемьянской |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Леонова,5/1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Дзусова,20/Владикавказская,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.А.Кесаева,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Владикавказская,71-73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт спортивных площадок |  |  | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Водная станция в районе Китайской площади (площадки для игры в пляжный волейбол и бадминтон) | 2015 год | 2015 год | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
|  | ул.Весенняя,16 | 2015 год | 2015 год | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Иристонская, 42 "А"-44 "А" | 2015 год | 2015 год | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Строительство и ремонт детских игровых площадок |  |  | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Горького,60 | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ВМБУ "УКР"; по результатам торгов | Создание оптимальных условий для физического развития детей и подростков, молодежи и взрослого населения городского округа |
|  | ул.Бутырина,25 "А" | 2015 год | 2015 год | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пр.Коста,86,88 | 2015 год | 2015 год | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пр.Коста,238/1 | 2015 год | 2015 год | 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Московская,27 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 29 в/г-4; 5; 12 | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.8 марта,10; 12 | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.А.Кесаева/ул.Весенняя | 2015 год | 2015 год | 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Леонова,5 (между корпусами 1 и 2) | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пр.Коста,292 (за корпусом 2) | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Ватутина,36/ул.Комсомольская,59 | 2015 год | 2015 год | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пос.Карца | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пос.Спутник | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Бзарова,13 | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Московская,9 (55/1) | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Гугкаева,63/5 | 2015 год | 2015 год | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пр.Коста,278 | 2015 год | 2015 год | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Малиева/ул.Галковского | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ул.Леваневского/пр.Коста | 2015 год | 2015 год | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4. | Ремонт (ограждения, таблички) и демонтаж детских игровых площадок | 2015 год | 2015 год | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа" | 2015 год | 2015 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Приобретение автоматизированной системы управления уличным освещением "Гелиос" | 2015 год | 2015 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Снижение затрат за потребляемые энергоресурсы |
| 5. | Подпрограмма 5: "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г.Владикавказа" | 2015 год | 2015 год | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Строительство водовода до границ МКР "Новый город" | 2015 год | 2015 год | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Развитие сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Переоценка запасов подземных пресных вод Орджоникидзевского месторождения | 2015 год | 2015 год | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Выполнение требований законодательства |
| 6. | Подпрограмма 6: "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа в зимний период" | 2015 год | 2015 год | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Соль техническая | 2015 год | 2015 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Обеспечение безопастности дорожного движения |
|  | Песок, отсев | 2015 год | 2015 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7: "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе" | 2015 год | 2015 год | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Благоустройство мест размещения контейнерных площадок для ТБО | 2015 год | 2015 год | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ; по результатам торгов | Улучшение санитарной обстановки в муниципальном образовании г.Владикавказ |
|  | Приобретение евроконтейнеров с крышками для мусора | 2015 год | 2015 год | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Приобретение фиброжелезобетонных урн для мусора | 2015 год | 2015 год | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Приобретение контейнеров для мусора | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Приобретение заглубляемых контейнеров | 2015 год | 2015 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Приобретение крана-манипулятора для заглубляемых контейнеров | 2015 год | 2015 год | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Подпрограмма 8: "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |  |  | 414 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2015 год | 2015 год | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | КЖКХЭ | Обеспечение эффективной деятельности и выполнение функций КЖКХЭ |
|  | Расходы на выплату по оплате труда персоналу | 2015 год | 2015 год | 11 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Фонд оплаты труда | 2015 год | 2015 год | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Страховые взносы | 2015 год | 2015 год | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Прочие выплаты (командировочные расходы, прочее) | 2015 год | 2015 год | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Закупка товаров, работ услуг | 2015 год | 2015 год | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Уплата налогов на имущество, прочее | 2015 год | 2015 год | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.2. | Содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства, иные расходы | 2015 год | 2015 год | 401 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание ВМБУ "Управление капитального ремонта" | 2015 год | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание ВМБУ "ЕДДС" | 2015 год | 2015 год | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание ВМКУ "Владтехконтроль" | 2015 год | 2015 год | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание ВМБУ "СпецЭкоСервис" | 2015 год | 2015 год | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание ВМБУ "СпецЭкоСлужба" | 2015 год | 2015 год | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание ВМКУ "Владтехпитомник" | 2015 год | 2015 год | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Приобретение техники в лизинг для ВМБУ "СпецЭкоСервис" | 2015 год | 2015 год | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Выполнение условий Фонда содействия реформированию ЖКХ | 2015 год | 2015 год | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ВМУП "Владикавказгорсвет" | 2015 год | 2015 год | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Уличное освещение, электрическая энергия | 2015 год | 2015 год | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Содержание сетей ливневой канализации | 2015 год | 2015 год | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Благоустройство-уборка территории города | 2015 год | 2015 год | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Аншлаги и номерные знаки | 2015 год | 2015 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Исполнение судебных решений | 2015 год | 2015 год | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 год | 533 390,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 533 390,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Председатель Комитета ЖКХЭ АМС г.Владикавказа К.Э.Кучиев |  |  |  |  |  |  |  |  |